MEU KORTE

Plano de requisitos para o MVP

Documento de preparação, desenvolvimento e validação inicial

| Projecto | Meu Korte |
| --- | --- |
| Versão | MVP / Versão 1.0 |
| Mercado inicial | Angola — zona piloto a definir |
| Período de teste previsto | 90 dias |

# 1. Objectivo do MVP

O MVP do Meu Korte deverá ser uma primeira versão simples da plataforma, capaz de permitir aos clientes encontrar barbeiros, escolher serviços e horários, realizar marcações e receber confirmações. O objectivo principal não é criar uma aplicação complexa desde o início, mas validar se existe procura real e se os clientes estão dispostos a pagar pela conveniência.

# 2. Metas de validação

Com base na proposta inicial, o teste deverá considerar:

4 barbeiros parceiros

100 utilizadores

25 ou mais marcações

90% de satisfação/recorrência

Período de teste de 90 dias

# 3. Funcionalidades do MVP

## 3.1. Área do cliente

☐ Criar conta ou entrar com número de telefone/email

☐ Consultar barbeiros disponíveis

☐ Ver perfil, serviços, preços e localização

☐ Escolher barbeiro e horário

☐ Realizar uma marcação

☐ Receber confirmação da marcação

☐ Consultar ou cancelar uma marcação

☐ Avaliar o serviço após o corte

## 3.2. Área do barbeiro

☐ Criar e actualizar perfil profissional

☐ Definir serviços, preços e duração

☐ Definir dias e horários de atendimento

☐ Visualizar marcações recebidas

☐ Aceitar ou rejeitar pedidos

☐ Actualizar o estado do serviço: pendente, confirmado, concluído ou cancelado

## 3.3. Painel administrativo

☐ Gerir e aprovar barbeiros

☐ Gerir clientes

☐ Visualizar todas as marcações

☐ Configurar preços e comissões

☐ Acompanhar indicadores básicos

☐ Consultar relatórios do teste

# 4. Operação necessária fora do software

Recrutar e seleccionar 4 barbeiros parceiros.

Escolher uma única zona para o teste inicial.

Definir preços, comissão da plataforma e eventual taxa de deslocação.

Criar um canal de atendimento e confirmação, preferencialmente WhatsApp Business.

Definir regras de cancelamento, atrasos e faltas.

Preparar materiais de divulgação para Instagram e TikTok.

Registar feedback dos clientes e barbeiros durante os 90 dias.

# 5. Tecnologia recomendada

| Componente | Tecnologia recomendada |
| --- | --- |
| Frontend | HTML, CSS, JavaScript e Bootstrap ou Next em subtituição |
| Backend | Django + Django REST Framework |
| Base de dados | PostgreSQL |
| Hospedagem | Render ou serviço equivalente |
| Comunicação | WhatsApp Business e email |
| Acesso | Site responsivo para telemóveis e computadores |

Recomendação: não é necessário começar com uma aplicação Android ou iOS. Um site responsivo pode ser suficiente para validar o modelo de negócio.

# 6. Fluxo básico de uma marcação

1. Cliente entra no Meu Korte

2. Escolhe o barbeiro

3. Escolhe o serviço e o horário

4. Confirma a marcação

5. Barbeiro recebe o pedido

6. Barbeiro aceita ou rejeita

7. Cliente recebe a confirmação

8. Serviço é realizado

9. Cliente avalia o atendimento

# 7. Plano de execução sugerido

| Fase | Período sugerido | Actividades |
| --- | --- | --- |
| Fase 1 — Validação | Dias 1–5 | Escolher zona; entrevistar clientes e barbeiros; definir preços e comissão; confirmar parceiros. |
| Fase 2 — Desenvolvimento | Dias 6–20 | Criar protótipo; autenticação; perfis; serviços; marcações; painel administrativo. |
| Fase 3 — Testes | Dias 21–25 | Testar no telemóvel; validar conflitos de horários; testar notificações; corrigir erros. |
| Fase 4 — Lançamento | Dias 26–30 | Publicar plataforma; cadastrar barbeiros; convidar clientes; iniciar medição dos resultados. |

# 8. Decisões que devem ser tomadas antes do desenvolvimento

☐ Qual será a zona inicial de teste?

☐ O serviço será realizado no salão, ao domicílio ou nos dois formatos?

☐ Qual será o preço de um corte normal?

☐ Haverá taxa adicional de deslocação?

☐ A plataforma cobrará comissão, subscrição ou ambos?

☐ O pagamento será feito no momento da marcação ou no final do serviço?

☐ Como serão tratados cancelamentos e atrasos?